Sprint 0 — Planejamento Inicial

SmartExpense · Sistema de Controle Financeiro Pessoal

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Instituição | IFSC — Instituto Federal de Santa Catarina |
| Disciplina | Gerência de Projetos |
| Professor | Ezyo Lamarca |
| Semestre | 2026/1 |
| Data | Março de 2026 |

| Nome | Papel Scrum |
| --- | --- |
| Rafael Becker | Product Owner |
| Arthur Rian | Scrum Master |
| Leonardo Bion | Desenvolvedor |

1. Escolha do Projeto

Nome do Projeto

SmartExpense — Sistema de Controle Financeiro Pessoal

Problema Identificado

Muitas pessoas, especialmente jovens e estudantes, não acompanham suas finanças pessoais de forma organizada. Isso resulta em gastos descontrolados, impossibilidade de poupar e falta de visibilidade sobre para onde o dinheiro vai a cada mês.

Solução Proposta

Uma aplicação web que permite ao usuário registrar receitas e despesas, visualizar seu saldo em tempo real e analisar seus hábitos financeiros por meio de gráficos interativos e relatórios mensais.

Justificativa da Escolha

Relevante para o dia a dia dos próprios integrantes da equipe

Escopo adequado para ser entregue em 3 Sprints

Permite demonstrar todos os conceitos de um sistema web real (backend, frontend, banco de dados, autenticação)

Tecnologias acessíveis e bem documentadas

Tecnologias Definidas

| Camada | Tecnologia |
| --- | --- |
| Backend | Python 3.12 · FastAPI · SQLAlchemy · SQLite |
| Frontend | HTML5 · CSS3 · JavaScript Vanilla · Chart.js |
| Autenticação | JWT — token de sessão (24 horas) |
| Versionamento | Git + GitHub |

2. Definição do Escopo Inicial — Product Backlog

As User Stories seguem o formato: "Como [usuário], quero [ação], para [benefício]." Prioridade: Crítica > Alta > Média. Estimativa em Story Points (sequência Fibonacci).

Épico 1 — Autenticação

| ID | User Story | Prioridade | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Como usuário, quero criar uma conta com nome, e-mail e senha | Crítica | 3 |
| US-02 | Como usuário, quero fazer login com e-mail e senha | Crítica | 2 |
| US-03 | Como usuário, quero fazer logout para encerrar minha sessão | Alta | 1 |

Épico 2 — Receitas

| ID | User Story | Prioridade | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| US-04 | Como usuário, quero cadastrar uma receita com descrição, valor e data | Crítica | 3 |
| US-05 | Como usuário, quero listar todas as minhas receitas | Crítica | 3 |
| US-06 | Como usuário, quero editar uma receita existente | Alta | 2 |
| US-07 | Como usuário, quero excluir uma receita | Alta | 2 |
| US-08 | Como usuário, quero filtrar receitas por período | Média | 3 |

Épico 3 — Despesas

| ID | User Story | Prioridade | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| US-09 | Como usuário, quero cadastrar uma despesa com descrição, categoria, valor e data | Crítica | 3 |
| US-10 | Como usuário, quero listar todas as minhas despesas | Crítica | 3 |
| US-11 | Como usuário, quero editar uma despesa existente | Alta | 2 |
| US-12 | Como usuário, quero excluir uma despesa | Alta | 2 |
| US-13 | Como usuário, quero filtrar despesas por categoria | Alta | 3 |
| US-14 | Como usuário, quero filtrar despesas por período | Média | 3 |

Épico 4 — Dashboard

| ID | User Story | Prioridade | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| US-15 | Como usuário, quero ver meu saldo atual (receitas − despesas) em destaque | Crítica | 3 |
| US-16 | Como usuário, quero ver o total de receitas e despesas no dashboard | Crítica | 2 |
| US-17 | Como usuário, quero ver um gráfico de gastos por categoria | Alta | 5 |
| US-18 | Como usuário, quero ver um gráfico mensal de receitas vs despesas | Alta | 5 |

Épico 5 — Relatórios

| ID | User Story | Prioridade | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| US-19 | Como usuário, quero um relatório de gastos por categoria com percentuais | Alta | 5 |
| US-20 | Como usuário, quero ver a evolução do meu saldo em um gráfico de linha | Média | 5 |
| US-21 | Como usuário, quero filtrar relatórios por período | Média | 3 |

Planejamento de Sprints

| Sprint | Período previsto | Foco | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Mar → Abr/2026 | Backend: API REST + banco de dados | 20 |
| Sprint 2 | Abr → Mai/2026 | Frontend + Dashboard | 23 |
| Sprint 3 | Mai → Jun/2026 | Relatórios + finalização | 20 |

3. Quadro de Tarefas — Kanban

O quadro Kanban é organizado em 5 colunas e reflete o fluxo de trabalho da equipe. Abaixo está o estado ao final da Sprint 0:

| BACKLOG | TO DO (Sprint 1) | DOING | REVIEW | DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-08, US-13 US-14, US-17 US-18~21 | US-01, US-02 US-03, US-04 US-05, US-09 US-10 | — | — | Escolha do projeto Backlog definido Kanban criado MVP definido |

Regras do Kanban

| Regra | Descrição |
| --- | --- |
| WIP Limit (Doing) | Máximo 2 itens em andamento por pessoa ao mesmo tempo |
| Definição de "Done" | Implementado, testado, integrado ao GitHub e sem erros conhecidos |
| Ordem de entrada (To Do) | Segue prioridade do Backlog: Crítica → Alta → Média |
| Bloqueios | Item recebe tag 🚫 e impedimento é registrado na Daily Scrum |

4. Definição do MVP

O que é o MVP do SmartExpense?

O MVP (Minimum Viable Product) é a versão mínima do SmartExpense que já entrega valor real ao usuário — o menor conjunto de funcionalidades capaz de resolver o problema principal.

Problema Principal

"O usuário não sabe quanto gastou nem quanto tem de saldo no mês."

Funcionalidades do MVP

| # | Funcionalidade | User Story |
| --- | --- | --- |
| 1 | Criar conta e fazer login | US-01, US-02 |
| 2 | Cadastrar uma despesa (descrição, categoria, valor, data) | US-09 |
| 3 | Listar despesas cadastradas | US-10 |
| 4 | Cadastrar uma receita (descrição, valor, data) | US-04 |
| 5 | Listar receitas cadastradas | US-05 |
| 6 | Ver saldo atual (receitas − despesas) | US-15 |
| 7 | Ver totais de receitas e despesas | US-16 |

O que NÃO faz parte do MVP

Gráficos e relatórios (entregues nas Sprints 2 e 3)

Filtros por período e categoria

Edição e exclusão de lançamentos

Visualizações avançadas

Critério de Validação do MVP

"Se o usuário consegue criar uma conta, registrar uma despesa de R$ 100,00 na categoria Alimentação e ver que seu saldo caiu R$ 100,00 no dashboard — o MVP está funcionando."

Evolução após o MVP

| MVP — Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 |
| --- | --- | --- |
| Autenticação (login/cadastro) CRUD básico de receitas CRUD básico de despesas Dashboard com saldo | Editar / excluir lançamentos Filtros por período e categoria Dashboard com gráficos Layout responsivo mobile | Relatório por categoria Gráfico de pizza Gráfico de barras mensal Evolução do saldo (linha) |

Documento elaborado pela equipe SmartExpense · Disciplina de Gerência de Projetos · IFSC 2026/1